ESTATE BASE

# Коммерческое предложение

Разработка базы объектов недвижимости для агентства

25 сентября 2026 года

Предлагаем разработать внутреннюю веб-систему, в которой агентство сможет вести единую базу объектов, оперативно актуализировать данные, формировать подборки для клиентов и управлять публикациями на OLX и DIM.RIA.

Это собственная база агентства без лишнего CRM-функционала: в первой версии не будет воронки продаж, канбана, биллинга и сложного контура работы с лидами.

# Ключевые условия

| Параметр | Условие |
| --- | --- |
| Стоимость разработки | $2 000-$2 500 |
| Срок реализации | 6-8 недель |
| Формат | Адаптивное веб-приложение |
| Пользователи | Руководитель, администратор, риелторы |
| Основные интеграции | OLX и DIM.RIA |
| Результат | Рабочая база, готовая к наполнению и использованию |

# Что входит в разработку

Первая версия охватывает полный рабочий цикл объекта — от создания карточки до отправки клиенту и публикации на площадках.

1. Главная страница
Рабочая сводка по базе: активные объекты, черновики, резервы, объекты на актуализацию, ошибки публикаций и последние действия сотрудников.

2. Единая база объектов
Общий каталог агентства с двумя режимами просмотра: карточки и таблица. Поддерживаются квартиры, дома, земельные участки, коммерческие помещения и паркинги.

3. Создание и редактирование объектов
Форма меняется в зависимости от типа недвижимости. Можно сохранить короткий черновик, а затем дополнить характеристики, фотографии, документы и комментарии.

4. Поиск и фильтры
Поиск по адресу, идентификатору, собственнику и телефону. Фильтры по типу, району, микрорайону, комнатам, цене, площади, статусу, ответственному и другим параметрам.

5. Статусы и актуализация
Черновик, активный объект, требует актуализации, резерв, продан, снят с продажи и архив. Система напоминает проверить актуальность, но не снимает объект автоматически.

6. Контакты и ответственный риелтор
В карточке хранятся имя собственника или партнёра, несколько телефонов, мессенджеры, комментарий и удобное время связи. За объектом закрепляется ответственный риелтор.

7. Фотографии, документы и эксклюзивы
Загрузка фотографий и внутренних документов, выбор обложки, отметка эксклюзивного объекта и дата начала эксклюзива. Документы не публикуются наружу.

8. История изменений
Журнал фиксирует изменение цены, статуса, характеристик, ответственного и подтверждение актуальности. Сохраняются история цены и автор каждого действия.

9. Массовые действия
Можно выбрать несколько объектов и назначить ответственного, подтвердить актуальность, отправить на публикацию, добавить в подборку или перенести в архив.

# Что входит в разработку

Продолжение

10. Подборки для клиентов
Создание подборки и публичной ссылки. Клиент видит фотографии, характеристики, цену и контакт риелтора, но не видит телефон собственника, номер квартиры, документы и внутренние комментарии.

11. Просмотры подборок
В системе отображается, открывал ли клиент подборку и какие объекты просматривал. Ссылку можно отправить вручную через Telegram, Viber, WhatsApp, электронную почту или другой канал.

12. Импорт Excel и CSV
Постоянный инструмент загрузки: сопоставление колонок, предварительная проверка, поиск вероятных дублей и отчёт по результату импорта.

13. Валюта и курс НБУ
Работа с ценами в долларах и гривне. Курс НБУ обновляется один раз в день и используется для пересчёта отображаемой стоимости.

14. Выгрузка на OLX
Публикация через один корпоративный аккаунт, обновление объявлений и отображение ошибок отправки. Возможности зависят от доступа к кабинету и официального API OLX.

15. Выгрузка на DIM.RIA
Публикация и обновление объектов через корпоративный аккаунт, очередь отправки и журнал ошибок. Возможности зависят от тарифа, доступа и правил площадки.

16. Пользователи и доступы
Роли руководителя, администратора и риелтора. Базовые ограничения на изменение ответственного, управление сотрудниками и административные настройки.

17. Адаптивный интерфейс
Основные действия доступны на компьютере, планшете и смартфоне: поиск, просмотр базы, создание, редактирование, актуализация и работа с подборками.

18. Подготовка к будущему сайту
Структура предусматривает дальнейшую выгрузку объектов на сайт агентства. Само подключение выполняется после появления сайта и согласования его API.

# Этапы и сроки

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Уточнение и проектирование | Финализация первой версии, ролей, обязательных полей и правил работы | 3-5 рабочих дней |
| 2. База объектов | Пользователи, каталог, карточка, создание, редактирование, фильтры и статусы | 2-3 недели |
| 3. Подборки и импорт | Публичные подборки, просмотры, Excel и CSV, обработка дублей | 1-2 недели |
| 4. Интеграции | OLX, DIM.RIA, курс НБУ и очередь публикаций | 1-2 недели |
| 5. Проверка и запуск | Тестирование, исправления, перенос исходных данных и обучение | 1 неделя |

Общий срок составляет 6-8 недель с момента согласования объёма, получения предоплаты и необходимых доступов. Срок может измениться, если площадки задерживают выдачу доступа или меняют условия API.

# Стоимость и порядок оплаты

Стоимость проекта: $2 000-$2 500

Нижняя граница применяется при стандартном импорте и штатном подключении доступных API. Верхняя — если исходные таблицы требуют дополнительной обработки или площадкам нужна нестандартная адаптация. Точная фиксированная стоимость определяется перед началом работ после проверки исходных данных и доступов.

1. 40% после согласования состава работ и перед началом разработки.

2. 30% после готовности базы объектов и основных пользовательских сценариев.

3. 30% после финальной проверки и передачи рабочей версии.

# Что входит в стоимость

проектирование первой версии;

дизайн и разработка веб-интерфейса;

backend и база данных;

реализация согласованного функционала;

подключение OLX и DIM.RIA при наличии доступного API;

базовый перенос исходных объектов из согласованного файла;

развёртывание рабочей версии;

краткое обучение администратора;

исправление обнаруженных ошибок в течение 30 календарных дней после запуска.

# Что оплачивается отдельно

тарифы OLX, DIM.RIA и других внешних сервисов;

домен, сервер, файловое хранилище и почтовые сервисы;

разработка публичного сайта агентства;

Telegram-бот или мини-приложение для автоматической отправки сообщений;

нестандартный парсинг сторонних сайтов;

новые модули и изменения объёма после утверждения работ;

длительное сопровождение и дальнейшее развитие продукта.

# Ориентировочные расходы на инфраструктуру

Для небольшой базы и умеренного использования — ориентировочно $10-$30 в месяц. Фактическая сумма зависит от количества фотографий, документов, пользователей и операций.

# Условия интеграций

Заказчик предоставляет рабочие корпоративные аккаунты, доступы разработчика и необходимые разрешения OLX и DIM.RIA. Платные размещения, лимиты объявлений и модерация регулируются площадками и не входят в стоимость разработки.

Если отдельная функция недоступна через официальный API площадки, стороны согласуют допустимый вариант реализации до начала соответствующего этапа.

# Передача и дальнейшее использование

Заказчик получает рабочую систему для своего агентства и доступ к данным. Разработчик сохраняет право использовать универсальное ядро, отдельные технические решения и компоненты интерфейса в других проектах. Данные агентства, документы и контакты клиентов не используются вне системы заказчика.

# Следующий шаг

Для старта необходимо подтвердить состав первой версии, предоставить пример текущей таблицы объектов и проверить доступы к корпоративным кабинетам OLX и DIM.RIA. После этого фиксируются итоговая стоимость, календарный план и дата начала разработки.

Предложение действительно 14 календарных дней.