# Предварительное описание проекта

Персональная база объектов агентства недвижимости

Документ фиксирует предварительный состав проекта до подготовки технического задания. На его основании выбирается комплектация системы, согласуются границы разработки и определяется перечень функций для последующей детализации

После выбора комплектации готовится техническое задание с описанием полей, экранов, ролей, пользовательских действий, интеграций и критериев приёмки. Окончательный состав работ фиксируется после согласования технического задания

# 1 Назначение системы

Система предназначена для ведения единой базы недвижимости агентства. В ней сотрудники смогут добавлять объекты, обновлять информацию, контролировать актуальность, назначать ответственных риелторов, формировать подборки для клиентов и публиковать объявления на внешних площадках

Работа выполняется через браузер на компьютере и телефоне. Основные пользователи - руководитель, администратор и риелторы агентства

Проект предусматривает три варианта комплектации стоимостью 1 800, 2 000 и 2 500 долларов

# 2 База объектов стоимостью 1 800 долларов

В эту комплектацию входит полностью рабочая база, готовая к наполнению и ежедневному использованию

## 2.1 Типы недвижимости

квартиры

дома

земельные участки

коммерческая недвижимость

паркинги

Система разрабатывается для продажи недвижимости. Аренда и посуточная аренда в текущий состав проекта не входят

## 2.2 Каталог объектов

Объекты отображаются в виде карточек и таблицы. В каталоге доступны поиск, фильтры, сортировка, выбор нескольких объектов и массовые действия

Каждому объекту присваивается уникальный номер. Поиск работает по номеру объекта, адресу, району, микрорайону, типу недвижимости, цене, количеству комнат, площади, статусу и ответственному риелтору

## 2.3 Карточка объекта

Карточка содержит основные сведения об объекте, включая тип недвижимости, адрес, район, микрорайон, цену, валюту, площадь, этаж, этажность, количество комнат, характеристики дома и помещения

Набор полей меняется в зависимости от типа недвижимости. Для квартиры, дома, участка, коммерческого помещения и паркинга используются отдельные группы характеристик

В карточке также хранятся фотографии, документы, внутренние комментарии, контакт собственника, ответственный риелтор и сведения об эксклюзивности объекта

## 2.4 Адреса и районы

База ориентирована на работу с недвижимостью Одессы. В системе используются четыре административных района, микрорайоны и дополнительные территориальные обозначения

Точный адрес хранится внутри базы. В клиентских подборках номер квартиры, контакт собственника и внутренние комментарии не показываются

## 2.5 Контакты и ответственный риелтор

Для собственника можно сохранить имя, несколько телефонных номеров, Telegram, Viber, WhatsApp и внутренний комментарий

За объектом закрепляется ответственный риелтор. Другие сотрудники могут подтвердить актуальность, изменить цену или статус, добавить комментарий и зафиксировать результат разговора с собственником. Все изменения сохраняются в журнале

Смена ответственного риелтора доступна руководителю и администратору

## 2.6 Статусы и актуализация

Для объектов используются статусы черновик, активный, резерв и архив. При переносе в архив указывается причина, например продажа или снятие с продажи

Дата создания, дата последнего изменения и дата подтверждения актуальности хранятся отдельно

Система напоминает о необходимости проверить объект через 7 или 14 дней. Просроченная актуализация не удаляет объект и не снимает его с публикации автоматически

## 2.7 Роли и права доступа

Предусмотрены роли руководителя, администратора и риелтора

Все сотрудники видят общую базу и контакты собственников. Права на изменение отдельных данных, управление пользователями, смену ответственных и системные настройки определяются ролью

## 2.8 История изменений

В журнале фиксируются изменение цены, статуса, ответственного риелтора, контактных данных, характеристик и актуальности объекта

Для каждой записи сохраняются сотрудник, дата, время и содержание изменения

## 2.9 Фотографии документы и эксклюзивы

Для объекта можно загрузить фотографии и изменить порядок их отображения. Отдельные фотографии можно скрыть из клиентской подборки

Документы загружаются при необходимости и остаются доступны сотрудникам агентства

Эксклюзивный объект получает отдельную отметку и дату начала эксклюзива

## 2.10 Импорт и экспорт

Объекты можно загружать из подготовленных файлов Excel или CSV. Перед сохранением система показывает найденные ошибки и позволяет проверить сопоставление столбцов

Данные из каталога можно выгружать в Excel или CSV для дальнейшей работы

## 2.11 Клиентские подборки

Риелтор выбирает один или несколько объектов и формирует веб-подборку. Подборка открывается по отдельной ссылке и показывает только разрешённую для клиента информацию

Ссылку можно скопировать или отправить через Telegram. В базе фиксируется открытие подборки клиентом

Создание отдельного Telegram-бота и подключение личных аккаунтов сотрудников в эту комплектацию не входят

## 2.12 Валюты

Цена объекта указывается в долларах или гривне. Для пересчёта используется курс Национального банка Украины, который обновляется один раз в день

Исходная цена собственника сохраняется без изменения. Пересчитанная сумма используется для отображения

## 2.13 Публикация на OLX и DIM RIA

Объекты можно отправлять на OLX и DIM RIA через один корпоративный аккаунт агентства для каждой площадки

В системе отображаются состояние публикации, дата отправки и сообщение об ошибке. Формат и доступные действия зависят от технических возможностей аккаунтов и условий подключения площадок

Доступы к корпоративным кабинетам и необходимые разрешения предоставляются со стороны агентства

## 2.14 Работа с телефона

Основные действия доступны с телефона, включая поиск, просмотр карточки, создание объекта, редактирование данных, актуализацию, работу с фотографиями и формирование подборки

## 2.15 Выгрузка на сайт

Выгрузка объектов на сайт в стоимость 1 800 долларов не входит, поскольку сайт на данный момент отсутствует и его техническая структура неизвестна

Интеграция проектируется после появления сайта. Тогда определяется формат обмена данными, состав публикуемых полей, правила обновления и порядок удаления объектов

# 3 База объектов и заявки стоимостью 2 000 долларов

Комплектация включает весь функционал базы стоимостью 1 800 долларов и отдельный раздел для работы с заявками клиентов

## 3.1 Что такое заявка

Заявка фиксирует запрос клиента на недвижимость. В ней указываются контакт клиента, ответственный риелтор, тип недвижимости, районы, количество комнат, площадь, бюджет и дополнительные пожелания

Пример заявки - двухкомнатная квартира в Приморском районе площадью от 55 квадратных метров стоимостью до 100 000 долларов

## 3.2 Работа с заявкой

Система показывает объекты из текущей базы, которые соответствуют указанным параметрам. Риелтор может добавить в заявку любой объект вручную

Объекты внутри заявки получают отметки новый, подходит, не подходит, предложен клиенту и просмотрен. Из подходящих вариантов формируется клиентская веб-подборка

При добавлении нового объекта система проверяет его соответствие активным заявкам. Подходящие варианты появляются внутри соответствующих заявок

Заявка может быть активной, приостановленной или закрытой

## 3.3 Границы модуля заявок

Модуль предназначен для фиксации запроса и подбора объектов. Сделки, воронка продаж, финансовый учёт, телефония и отдельная система задач в стоимость не входят

# 4 База объектов заявки и каталог новостроек стоимостью 2 500 долларов

Комплектация включает базу объектов, заявки клиентов и отдельный каталог новостроек

## 4.1 Структура каталога

В каталоге создаются застройщики, жилые комплексы, корпуса, дома и секции. Для каждого жилого комплекса можно хранить адрес, район, статус строительства, срок сдачи, характеристики, описание, фотографии, документы, внутренние комментарии и контакты

Жилые комплексы можно добавлять, редактировать, архивировать, искать и фильтровать

## 4.2 Объекты в жилом комплексе

С жилым комплексом можно связать квартиры и другие предложения. Доступные варианты добавляются вручную или загружаются из подготовленной таблицы

В карточке жилого комплекса отображается количество связанных предложений. Каждый объект сохраняет собственную цену, площадь, количество комнат, этаж, статус и другие характеристики

Связанные объекты можно использовать в заявках и клиентских подборках

## 4.3 Наполнение каталога

Стоимость включает разработку структуры каталога, экранов, полей, связей, поиска, фильтров и инструментов для добавления информации

Наполнение каталога фотографиями, текстами, документами, конкретными квартирами и актуальными шахматками жилых комплексов выполняется агентством и в стоимость разработки не входит

Автоматическое получение остатков из систем застройщиков и обработка таблиц произвольного формата согласуются отдельно

# 5 Сравнение комплектаций

| Функционал | 1 800 долларов | 2 000 долларов | 2 500 долларов |
| --- | --- | --- | --- |
| База объектов | входит | входит | входит |
| Роли и история изменений | входит | входит | входит |
| Клиентские подборки | входит | входит | входит |
| OLX и DIM RIA | входит | входит | входит |
| Заявки клиентов | не входит | входит | входит |
| Подбор объектов по заявке | не входит | входит | входит |
| Каталог новостроек | не входит | не входит | входит |
| Наполнение каталога новостроек | не входит | не входит | не входит |
| Интеграция с сайтом | не входит | не входит | не входит |

# 6 Общие границы проекта

Во все комплектации входит разработка системы и настройка согласованного функционала

В текущий состав проекта не входят аренда, посуточная аренда, полноценная CRM, разработка сайта, интеграция с будущим сайтом, серый парсинг объявлений, ручное наполнение базы объектами и постоянное администрирование после запуска

Интеграции OLX и DIM RIA выполняются при наличии у агентства подходящих корпоративных аккаунтов, разрешений и технического доступа со стороны площадок

Функции, которые появятся после согласования технического задания, оцениваются отдельно или заменяют другие работы внутри выбранного бюджета по взаимному согласованию

# 7 Срок реализации

Ориентировочный срок реализации составляет от 6 до 8 недель после согласования технического задания и предоставления необходимых доступов

Предварительная структура работ включает подготовку технического задания, разработку основной базы, подключение выбранных модулей и интеграций, проверку и запуск

Срок зависит от выбранной комплектации, скорости согласования и доступности технических кабинетов OLX и DIM RIA

# 8 Переход к техническому заданию

После выбора комплектации готовится детальное техническое задание. В нём фиксируются все экраны, поля, обязательные данные, права пользователей, статусы, действия, уведомления, интеграции и критерии приёмки

Окончательная стоимость закрепляется после согласования технического задания в пределах выбранной комплектации

Порядок оплаты - 20 процентов перед началом подготовки технического задания, 30 процентов после его согласования и 50 процентов после завершения разработки и проверки системы