# Коммерческое предложение

Разработка базы объектов недвижимости

Персональная база данных позволит агентству вести единый каталог объектов, оперативно актуализировать информацию, формировать и отправлять подборки клиентам, а также управлять публикациями на OLX и DIM.RIA.

# Основные условия

| Параметр | Условие |
| --- | --- |
| Ориентировочная стоимость | $1 800-$2 500 |
| Ориентировочный срок | 6-8 недель |
| Формат | Персональная база данных с доступом через браузер |
| Пользователи | Руководители, администраторы, риелторы |
| Основные интеграции | OLX, DIM.RIA и Telegram |
| Результат | Рабочая база, готовая к наполнению и использованию |

# Что входит в разработку

Полный рабочий цикл объекта: от создания карточки до отправки клиенту и публикации на площадках.

1. Центральный интерфейс
Рабочая сводка по базе: активные объекты, черновики, резервы, объекты на актуализацию, ошибки публикаций и последние действия сотрудников.

2. Единая база объектов
Общий каталог агентства с двумя режимами просмотра: карточки и таблица. База поддерживает квартиры, дома, земельные участки, коммерческие помещения и паркинги.

3. Создание и редактирование объектов
Форма меняется в зависимости от типа недвижимости. Объект можно сохранить как короткий черновик, а затем добавить характеристики, фотографии, документы и комментарии.

4. Поиск и фильтры
Поиск по адресу, идентификатору, собственнику и телефону. Фильтры по типу недвижимости, району, микрорайону, количеству комнат, цене, площади, статусу, ответственному риелтору и другим параметрам.

5. Статусы и актуализация
Черновик, активный объект, требует актуализации, резерв, продан, снят с продажи и архив. Система напоминает проверить актуальность, но не снимает объект автоматически.

6. Контакты и ответственный риелтор
В карточке хранятся имя собственника или партнёра, несколько телефонов, мессенджеры, комментарий и удобное время связи. За объектом закрепляется ответственный риелтор.

7. Фотографии, документы и эксклюзивы
Загрузка фотографий и внутренних документов, выбор обложки, отметка эксклюзивного объекта и дата начала эксклюзива. Внутренние документы не показываются клиентам.

8. История изменений
Журнал фиксирует изменения цены, статуса, характеристик и ответственного риелтора, а также подтверждение актуальности. Для каждого действия сохраняются дата и сотрудник.

9. Массовые действия
Можно выбрать несколько объектов и назначить ответственного, подтвердить актуальность, отправить на публикацию, добавить в подборку или перенести в архив.

10. Подборки для клиентов
Из выбранных объектов формируется подборка с отдельной ссылкой. Клиент видит фотографии, характеристики, цену и контакт риелтора, но не видит телефон собственника, номер квартиры, документы и внутренние комментарии.

11. Просмотры подборок
В базе отображается, открывал ли клиент подборку и какие объекты он просматривал.

12. Импорт и экспорт Excel и CSV
Загрузка новых объектов из таблиц, сопоставление колонок, предварительная проверка, поиск вероятных дублей и отчёт по импорту. Данные из базы также можно выгружать в Excel или CSV.

13. Валюты и курс НБУ
Работа с ценами в долларах и гривне. Курс НБУ обновляется один раз в день и используется для пересчёта отображаемой стоимости.

14. Выгрузка на OLX
Публикация и обновление объектов через корпоративный аккаунт агентства. В базе отображаются статус отправки и ошибки публикации.

15. Выгрузка на DIM.RIA
Публикация и обновление объектов через корпоративный аккаунт агентства. В базе отображаются очередь отправки и ошибки публикации.

16. Telegram
Отправка ссылок на подборки через Telegram. Конкретный способ подключения аккаунта или бота фиксируется в техническом задании.

17. Пользователи и доступы
Роли руководителя, администратора и риелтора. Права определяют доступ к управлению сотрудниками, ответственными риелторами и настройками базы.

18. Адаптивный интерфейс
Основные действия доступны на компьютере, планшете и смартфоне: поиск, просмотр базы, создание, редактирование, актуализация и работа с подборками.

# Этапы и сроки

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое задание | Структура объектов, роли, обязательные поля, правила работы и интеграции | 1 неделя |
| 2. Разработка базы | Каталог, карточки, поиск, фильтры, статусы, пользователи, подборки и импорт | Около 4 недель |
| 3. Дополнительные интеграции | OLX, DIM.RIA, Telegram и курс НБУ | 1-2 недели |
| 4. Проверка и запуск | Тестирование, исправления, перенос исходных данных и запуск | 1 неделя |

Ориентировочный общий срок составляет 6-8 недель. Часть работ может выполняться параллельно. Срок отсчитывается после старта проекта и получения необходимых материалов и доступов.

# Стоимость и порядок оплаты

Ориентировочная стоимость: $1 800-$2 500

Точная сумма фиксируется после подготовки и согласования технического задания и зависит от конкретных технических требований.

1. 20% перед началом работ и подготовкой технического задания.

2. 30% после подготовки и согласования технического задания.

3. 50% после завершения разработки и проверки готовой системы.

# Что входит в стоимость

подготовка технического задания;

дизайн и разработка интерфейса;

серверная часть и база данных;

функции, зафиксированные в техническом задании;

подключение OLX и DIM.RIA при наличии доступного API;

подключение согласованного способа отправки подборок через Telegram;

базовый перенос объектов из согласованного файла;

запуск рабочей версии;

краткое обучение администратора;

исправление обнаруженных ошибок в течение 30 календарных дней после запуска.

# Что оплачивается отдельно

тарифы OLX, DIM.RIA и других внешних сервисов;

домен, сервер, файловое хранилище и почтовые сервисы;

Telegram-бот или мини-приложение с отдельной логикой, если оно не входит в согласованное техническое задание;

нестандартный парсинг сторонних сайтов;

новые функции, которых нет в согласованном техническом задании;

постоянное сопровождение и дальнейшее развитие базы.

# Ориентировочные расходы на инфраструктуру

При небольшом объёме использования сервер и хранение данных будут стоить ориентировочно $10-$30 в месяц. Фактическая сумма зависит от количества фотографий, документов, пользователей и операций.

# Условия интеграций

Для подключения OLX и DIM.RIA нужны рабочие корпоративные аккаунты и доступы к API. Стоимость размещений, лимиты объявлений и модерация определяются самими площадками и не входят в стоимость разработки.

Если нужная функция недоступна через официальный API, возможный вариант реализации согласовывается отдельно до начала интеграции.

# Передача системы

Агентство получает рабочую систему и полный доступ к своим данным. Универсальное ядро и отдельные технические компоненты могут использоваться разработчиком в других проектах. Данные агентства, документы и контакты не передаются и не используются вне системы.

# Начало работы

Для старта необходимо согласовать состав базы, предоставить пример текущей таблицы объектов и проверить доступы к OLX и DIM.RIA. После подготовки технического задания фиксируются итоговая стоимость и календарный план.